CivicLens

Podział pracy i architektura 4 modułów

4 niezależne mikroserwisy komunikujące się przez REST/JSON
Zespół: 3 osoby full-time + 1 wspierająca  •  24h hackathon

Dokument towarzyszący „CivicLens — Schemat Architektoniczny”
Wersja 1.0  •  kwiecień 2026

# 1. Podejście: niezależne moduły

Zamiast jednego monolitu, system podzielony jest na 4 niezależne procesy (mikroserwisy). Każdy moduł można uruchomić osobno, ma swój port, swojego właściciela i swój Dockerfile. Komunikacja: wyłącznie REST/JSON przez HTTP.

## 1.1. Dlaczego takie podejście?

Równoległa praca 4 osób bez konfliktów merge — każdy commituje do swojego modułu.

Jasne granice odpowiedzialności — „mój moduł, moja decyzja techniczna”.

Niezależny deployment — można zrestartować tylko AI-service bez dotykania danych.

Łatwe mock-owanie — każdy moduł ma swoje OpenAPI, więc inni mogą pracować z fake serwerem.

Jeden moduł celowo prostszy (gateway) — dopasowany do osoby wspierającej (P4).

## 1.2. Kompromisy (co akceptujemy)

Overhead sieciowy — 3-4 wywołania HTTP zamiast wywołania funkcji. Akceptowalne przy tygodniowym ETL.

Więcej boilerplate niż monolit — ale szablon FastAPI pozwala rozwiązać to w godzinę.

Debugging end-to-end wymaga dobrej obserwowalności (correlation ID w każdym requeście).

# 2. Architektura 4 modułów

Rys. 1. Cztery niezależne moduły + współdzielona infrastruktura

# 3. Opis modułów

## 3.1. M1 — data-service (P2)

| Atrybut | Wartość |
| --- | --- |
| Właściciel | P2 — Backend + Data |
| Tech | Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2, httpx, pgvector |
| Port | 8001 |
| Repo/folder | services/data-service/ |
| Złożoność | ŚREDNIA — dużo integracji, ale stabilny kod |
| Pokrycie słów kluczy | #2 API Sejmu, #3 Scraper pogłosek |

Odpowiedzialności:

Integracja z api.sejm.gov.pl — pobieranie aktów, druków, głosowań.

Scraping pogłosek z RSS/portali (2–3 źródła: rp.pl, prawo.pl, sejm.gov.pl news).

Integracja z UPRP/EPO — pobranie podzbiorowości patentów do indeksu semantycznego.

Przechowywanie i wersjonowanie danych w PostgreSQL.

Udostępnianie danych przez REST — lista aktów, wyszukiwanie tekstowe, pobranie pełnego tekstu.

ETL scheduler (APScheduler, tygodniowy cron).

Kluczowe endpointy:

GET  /health                            → {"status":"ok","db":"ok"}
GET  /legal-acts?kadencja=10&status=przyjety&limit=20
GET  /legal-acts/{id}                    → pełny akt z artykułami
GET  /articles/search?q=podatek&top_k=8  → semantic search (pgvector)
GET  /patents?q=solar+panel&top_k=10     → semantic search patentów
GET  /trends/sources                     → ostatnie 50 artykułów RSS
POST /admin/etl/run                      → ręczny trigger ETL

## 3.2. M2 — ai-service (P1 — Tech Lead)

| Atrybut | Wartość |
| --- | --- |
| Właściciel | P1 — Tech Lead (najbardziej doświadczona osoba) |
| Tech | Python 3.12, FastAPI, httpx → OpenRouter, langchain/llamaindex, pydantic |
| Port | 8002 |
| Repo/folder | services/ai-service/ |
| Złożoność | WYSOKA — prompt engineering, guardrails, RAG |
| Pokrycie słów kluczy | #4 NLP, #5 Trendy, #6 Impact, #7 Patent (similarity) |

Odpowiedzialności:

Orkiestracja RAG — pobieranie kontekstu z M1, konstruowanie promptów, wywołania LLM.

Klient OpenRouter z fallback (Claude → GPT-4o-mini → Mixtral).

Analiza „kto zyskuje / kto traci” — strukturyzowany output JSON.

Analiza trendów — sentiment i tematyczność na bazie danych z M1.

Guardrails — walidacja cytatów, detekcja halucynacji, dodawanie disclaimera.

Cache odpowiedzi (Redis, hash promptu → response, TTL 7 dni).

Kluczowe endpointy:

GET  /health
POST /qa                                  → RAG Q&A o ustawie
POST /analyze/impact                      → analiza korzyści/strat per grupa
POST /analyze/patent-check                → czy pomysł podobny do istniejących?
POST /analyze/trends                      → sentyment + tematy z pogłosek
POST /summarize                           → streszczenie aktu w 3 zdaniach

## 3.3. M3 — web-app (P3)

| Atrybut | Wartość |
| --- | --- |
| Właściciel | P3 — Frontend |
| Tech | Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind, openapi-typescript |
| Port | 3000 |
| Repo/folder | apps/web/ |
| Złożoność | ŚREDNIO-WYSOKA — dużo widoków, ale szablon gotowy |
| Pokrycie słów kluczy | #1 Usystematyzowany formularz + warstwa prezentacji |

Odpowiedzialności:

Interfejs użytkownika: strona główna, lista ustaw, szczegół ustawy, formularz zgłoszenia.

Widoki analiz: „Impact”, „Podobne patenty”, „Trendy”.

BFF layer (Next.js API routes) — agregacja wywołań do gateway, streaming odpowiedzi LLM.

Stan aplikacji (TanStack Query / SWR) — cache + rewalidacja.

Komunikacja WYŁĄCZNIE z M4 (gateway) — nigdy bezpośrednio z M1/M2.

Responsywność + a11y (WCAG 2.1 AA podstawowe).

Wewnętrzne trasy Next.js:

/                         → strona główna
/ustawy                   → lista ustaw (z filtrami)
/ustawy/[id]              → szczegół + Q&A + Impact
/patent-check             → formularz + wynik
/trendy                   → dashboard z sentymentem
/api/*                    → BFF proxy do M4 gateway

## 3.4. M4 — gateway-service (P4)  ⚙ MODUŁ PROSTSZY

| Atrybut | Wartość |
| --- | --- |
| Właściciel | P4 — Support |
| Tech | Python 3.12, FastAPI, httpx, slowapi (rate-limit) |
| Port | 8000 |
| Repo/folder | services/gateway-service/ |
| Złożoność | NISKA — głównie konfiguracja i proxy (~300 LOC) |
| Pokrycie słów kluczy | Cross-cutting (auth, routing, observability) |

Dlaczego ten moduł jest prostszy (uzasadnienie):

Gateway to w 70% konfiguracja i proxy (mapowanie ścieżek z /api/* na M1/M2). Logika biznesowa minimalna — głównie agregacja health-checków i forwardowanie. To idealna rola dla osoby wspierającej, która równolegle pracuje nad slajdami/QA/deploy. Jednocześnie moduł jest krytyczny — jego kontrakt API jest umową z frontendem.

Odpowiedzialności:

Jeden punkt wejścia dla frontendu — /api/* → routowanie do właściwego modułu.

Rate-limiting (slowapi + Redis) — ochrona LLM przed abuse.

Auth (JWT weryfikacja) — w MVP tylko anonimowe + optional sign-in.

Agregacja health-checków z M1, M2 → jeden endpoint /health do monitoring.

CORS, request logging, X-Request-ID (correlation ID przekazywany do M1/M2).

Obsługa błędów — uniform error response gdy M1 lub M2 down.

Kluczowe endpointy:

GET  /health                         → aggregate + per-service status
GET  /api/legal-acts                 → proxy do M1 /legal-acts
GET  /api/legal-acts/{id}            → proxy do M1
POST /api/qa                         → proxy do M2 /qa
POST /api/analyze/impact             → proxy do M2
POST /api/analyze/patent-check       → fan-out: M2 + dane z M1
POST /api/analyze/trends             → proxy do M2
POST /auth/login                     → auth (MVP: optional)

# 4. Kontrakt komunikacyjny (REST + JSON)

Każdy moduł wystawia REST API zgodne z OpenAPI 3.1. Poniższe reguły są obowiązujące dla wszystkich 4 modułów — to „umowa” między właścicielami.

## 4.1. Zasady ogólne

Wszystkie endpointy używają UTF-8, JSON (Content-Type: application/json).

Nazewnictwo pól: snake_case (nie camelCase) — spójnie w Python.

Daty: ISO 8601 UTC („2026-04-18T14:30:00Z”).

ID: UUID v4 wewnętrzne, ID zewnętrzne (sejm_id, uprp_id) jako stringi.

Wersjonowanie API: prefix /v1/* (docelowo); w MVP bez prefixu.

OpenAPI schema: każdy moduł serwuje /docs (Swagger UI) i /openapi.json.

Każdy request/response zawiera nagłówek X-Request-ID (UUID, propagowany między modułami).

## 4.2. Uniform response envelope

Każda odpowiedź używa jednej z dwóch form:

Sukces:

{
  "data": { ... },           // właściwa odpowiedź
  "meta": {                  // opcjonalne
    "request_id": "uuid",
    "cached": false,
    "took_ms": 1234
  }
}

Błąd:

{
  "error": {
    "code": "NOT_FOUND",           // stała enum (wielkie litery)
    "message": "Akt prawny o ID 'xyz' nie został znaleziony.",
    "details": { "id": "xyz" },    // opcjonalne, do debugowania
    "request_id": "uuid"
  }
}

Kody błędów (wspólny słownik):

| Kod | HTTP status | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| BAD_REQUEST | 400 | Walidacja nie przeszła (Pydantic error) |
| UNAUTHORIZED | 401 | Brak lub niepoprawny token |
| FORBIDDEN | 403 | Uprawnienia niewystarczające |
| NOT_FOUND | 404 | Zasób nie istnieje |
| RATE_LIMITED | 429 | Przekroczony limit (retry po X sekundach) |
| UPSTREAM_ERROR | 502 | Błąd modułu downstream (M1/M2 down) |
| UPSTREAM_TIMEOUT | 504 | Moduł downstream nie odpowiedział w czasie |
| LLM_ERROR | 502 | Błąd LLM (OpenRouter) — próba fallback nie powiodła się |
| INTERNAL_ERROR | 500 | Niespodziewany błąd (bug) |

## 4.3. Przykładowe JSON schemy

POST /api/qa (gateway → ai-service):

// Request
{
  "act_id": "uuid-aktu",
  "question": "Czy ta ustawa zwiększa podatek VAT?",
  "top_k": 5                         // optional, default 5
}

// Response 200
{
  "data": {
    "answer": "Tak, art. 3 podnosi stawkę VAT na usługi gastronomiczne z 8% na 23%.",
    "citations": [
      {
        "article_id": "uuid-artykulu",
        "article_number": "Art. 3",
        "text_fragment": "Stawka podatku od towarów i usług...",
        "score": 0.89
      }
    ],
    "model_used": "anthropic/claude-haiku-4.5",
    "disclaimer": "To nie jest porada prawna. Skonsultuj z prawnikiem."
  },
  "meta": { "request_id": "...", "cached": false, "took_ms": 3421 }
}

POST /api/analyze/impact:

// Request
{ "act_id": "uuid-aktu" }

// Response 200
{
  "data": {
    "summary": "Ustawa zwiększa obciążenia gastronomii, korzystna dla budżetu państwa.",
    "stakeholders": [
      {
        "name": "Mali przedsiębiorcy HoReCa",
        "category": "MŚP",
        "direction": "negative",
        "magnitude": 7,
        "rationale": "Wzrost kosztów o ~15%, ryzyko podwyżek cen...",
        "citations": ["uuid-art-3"]
      },
      {
        "name": "Budżet państwa",
        "category": "Instytucja",
        "direction": "positive",
        "magnitude": 5,
        "rationale": "Szacowany wzrost wpływów o 2.3 mld PLN/rok",
        "citations": ["uuid-art-3"]
      }
    ],
    "model_used": "anthropic/claude-sonnet-4.6",
    "disclaimer": "To nie jest porada prawna..."
  }
}

GET /api/legal-acts/{id}:

// Response 200
{
  "data": {
    "id": "uuid",
    "sejm_id": "10-druk-123",
    "title": "Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług",
    "status": "przyjety",
    "kadencja": 10,
    "published_at": "2026-03-15T10:00:00Z",
    "articles_count": 45,
    "source_url": "https://api.sejm.gov.pl/..."
  }
}

## 4.4. Komunikacja między modułami (service-to-service)

M2 (ai-service) potrzebuje danych z M1 (data-service) do RAG. Zasady:

M2 komunikuje się z M1 bezpośrednio (nie przez gateway) — wydajność.

Adres M1 w zmiennej środowiskowej: DATA_SERVICE_URL (np. http://data-service:8001 w Dockerze).

Każde wywołanie ma timeout 10s + retry 3x z exponential backoff (tenacity).

Circuit breaker: po 5 błędach z rzędu moduł oznacza downstream jako DOWN i zwraca UPSTREAM_ERROR.

X-Request-ID propagowany od gateway przez M2 do M1 (spójny trace end-to-end).

## 4.5. Contract-first development

KLUCZOWE: każdy moduł najpierw definiuje swój OpenAPI schema (pliki .yaml w repo), a dopiero potem implementuje. Pozwala to innym osobom pracować równolegle z mock-serverami (np. Prism lub MSW dla frontendu).

M0 (godzina 0-1): wszyscy 4 spotykają się, ustalają OpenAPI dla swoich modułów.

OpenAPI commitowane do repo jako contracts/m1.yaml, contracts/m2.yaml, etc.

Frontend (P3) generuje TypeScript types z tych plików — brak rozjazdu typów.

Zmiana kontraktu = PR + review od „konsumenta” modułu.

# 5. Szczegółowy podział ról

## 5.1. P1 — Tech Lead + Backend + AI  (M2: ai-service)

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| Moduł główny | M2 — ai-service |
| Odpowiedzialności poza modułem | Architektura całości, code review, rozwiązywanie blokerów, pitch (część techniczna) |
| Dlaczego ta osoba | Najbardziej doświadczona — LLM i RAG to najtrudniejsza część |
| Deliverables (MVP) | OpenRouter client, RAG pipeline, Impact analysis, guardrails, cache LLM |
| Estymacja pracy netto | ~14h kodowanie + 4h koordynacja + 3h pitch + 3h bufor |

## 5.2. P2 — Backend + Data  (M1: data-service)

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| Moduł główny | M1 — data-service |
| Odpowiedzialności poza modułem | Model danych, migracje Alembic, seed danych demo |
| Dlaczego ta osoba | Python+DB+API integration to podstawowy backend |
| Deliverables (MVP) | Integracja Sejm API, scraper RSS, UPRP, semantic search, seed 5-10 ustaw |
| Estymacja pracy netto | ~18h kodowanie + 2h wsparcie demo + 4h bufor |

## 5.3. P3 — Frontend + UX  (M3: web-app)

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| Moduł główny | M3 — web-app |
| Odpowiedzialności poza modułem | Design tokens, dostępność, współpraca z P4 nad demo flow |
| Dlaczego ta osoba | Cała interakcja z użytkownikiem |
| Deliverables (MVP) | Strona główna, lista ustaw, szczegół + Q&A streaming, Impact view, Patent Check, Trendy |
| Estymacja pracy netto | ~18h kodowanie + 2h polishing + 4h bufor |

## 5.4. P4 — Support (DevOps / QA / Pitch)  (M4: gateway-service — prostszy)

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| Moduł główny | M4 — gateway-service (prostszy, ~300 LOC, głównie konfiguracja) |
| Odpowiedzialności poza modułem | CI/CD (GitHub Actions), Docker Compose, deploy, slajdy pitch, QA manual, test-data, trening prezentacji |
| Dlaczego ta osoba | Osoba wspierająca — prostszy moduł + prace okołoprojektowe |
| Deliverables (MVP) | Działający gateway, deploy staging, slajdy 8-10, backup video demo, QA raport |
| Estymacja pracy netto | ~8h kod gateway + 6h DevOps + 6h pitch/QA + 4h bufor |

# 6. Punkty synchronizacji (handshake)

Ze względu na niezależność modułów, zespół potrzebuje zdefiniowanych momentów synchronizacji. Poniższe „kamienie milowe” to twarde bramki — bez ich osiągnięcia nie wchodzimy w następną fazę.

| Czas | Milestone | Co musi być gotowe | Kto sprawdza |
| --- | --- | --- | --- |
| H+0 | Kickoff | Repo, docker-compose, OpenAPI kontrakty zatwierdzone przez wszystkich | P1 (Tech Lead) |
| H+6 | M1: Infrastruktura | Każdy moduł wystawia /health, docker-compose up podnosi całość | P4 |
| H+14 | M2: Happy path end-to-end | Użytkownik może: wejść na stronę → wybrać ustawę → zobaczyć Q&A | P1 + P3 |
| H+20 | M3: Feature freeze | Wszystkie 4 główne widoki działają, żadnych nowych features | Cały zespół |
| H+23 | M4: Deploy | System działa na staging (URL publiczny), demo flow przetestowane | P4 |
| H+24 | Pitch | Prezentacja + demo na żywo + Q&A | P1 (prowadzi) + P4 (operator demo) |

## 6.1. Daily stand-upy

Co 4 godziny 5-minutowy stand-up (15-minutowy bufor wliczony).

Format: co zrobiłem / co robię / co mnie blokuje.

Discord / Slack channel #hackathon-civiclens — publiczne logi + pytania.

Tech Lead (P1) rozstrzyga spory i utility decisions (ta biblioteka czy tamta).

## 6.2. Zasady code review

PR do main tylko po review przez minimum 1 osobę (nie-autora).

Zmiany w kontraktach API (contracts/*.yaml) wymagają review od konsumenta modułu.

Trunk-based development: krótkie branche (< 4h), małe PR-y (< 300 LOC).

CI musi być zielony przed merge (P4 utrzymuje pipeline).

# 7. Timeline — kto co robi w ciągu 24h

Rys. 2. Timeline zespołu (Gantt)

## 7.1. Rozpisane zadania per osoba

P1 — Tech Lead (M2: ai-service)

| Godzina | Zadanie |
| --- | --- |
| 0–2h | Kickoff: architektura, repo, zatwierdzenie OpenAPI kontraktów wszystkich modułów |
| 2–4h | FastAPI skeleton dla ai-service, config (pydantic-settings), struktura projektu |
| 4–7h | OpenRouter client + prompt templates + podstawowe health-check |
| 7–11h | RAG pipeline: embedding zapytania → search w M1 → LLM → odpowiedź z cytatami |
| 11–14h | Impact Analyzer + Patent Check (LLM prompts + walidacja JSON schema) |
| 14–17h | Integracja z M3 przez M4, guardrails (citation validation), cache LLM |
| 17–19h | Bug-fix + koordynacja integracji końcowej |
| 19–21h | Przygotowanie demo scenariusza (jakie 3 ustawy pokazujemy, jakie pytania) |
| 21–24h | Pitch + Q&A (prowadzi prezentację) |

P2 — Backend/Data (M1: data-service)

| Godzina | Zadanie |
| --- | --- |
| 0–2h | Docker compose (Postgres+Redis+MinIO), migracje Alembic, OpenAPI dla M1 |
| 2–5h | Integracja api.sejm.gov.pl — klient + ETL pobierający 50 ostatnich aktów |
| 5–8h | Model danych (LegalAct, Article, Patent, Trend), Repository pattern, seed 5-10 ustaw |
| 8–11h | Rumor scraper (RSS z 2-3 portali, parsowanie, zapis do DB) |
| 11–14h | Endpoint /articles/search z pgvector (HNSW index), embedding offline |
| 14–17h | UPRP/EPO integracja — indeksowanie wybranej podzbiorowości patentów |
| 17–19h | Testy integracyjne (pytest + testcontainers) + bugfix |
| 19–22h | Optymalizacja SQL (wyjaśnienie planów zapytań), backup danych |
| 22–24h | Wsparcie demo: zapewnienie że dane są „świeże” dla pitch |

P3 — Frontend (M3: web-app)

| Godzina | Zadanie |
| --- | --- |
| 0–2h | Next.js 14 setup, Tailwind config, design tokens (kolory, typografia) |
| 2–5h | Wireframes (Figma/ExcalidRaw), strona główna, formularz zgłoszenia |
| 5–8h | API client (openapi-typescript z contracts/gateway.yaml), lista ustaw |
| 8–11h | Widok szczegółu ustawy + Q&A UI z streamingiem odpowiedzi LLM |
| 11–14h | Widok Impact (tabela stakeholderów, kolorowanie direction +/-) |
| 14–17h | Widok Patent Check + Trend Dashboard (prosty sentyment chart) |
| 17–19h | Responsywność, error states, loading skeletons, dostępność |
| 19–21h | Polish: mikro-animacje, focus states, polskie tłumaczenia |
| 21–24h | Demo flow: hardcoded „happy path” dla pitch, screenshoty fallback |

P4 — Support (M4: gateway + DevOps/QA/Pitch)

| Godzina | Zadanie |
| --- | --- |
| 0–2h | GitHub Actions CI (lint ruff, mypy, pytest, docker build) dla wszystkich modułów |
| 2–4h | Gateway skeleton: FastAPI + proxy routing + /health agregacja + CORS |
| 4–7h | Deploy staging (Hetzner/Fly.io), HTTPS (Caddy/Traefik), domena |
| 7–9h | QA manual: przetestowanie happy path, zgłoszenie bugów |
| 9–12h | Slajdy pitch v1 (8 slajdów: problem, demo, architektura, roadmapa) |
| 12–14h | Load test (k6, 100 RPS na /api/qa), basic security scan (trivy) |
| 14–17h | Nagranie backup video demo (OBS, 2 min) na wypadek braku wifi |
| 17–19h | Slajdy final + scenariusz pitch (3 min), materiały dla jury (README + README.pdf) |
| 19–22h | Trening pitch z P1, testy demo flow end-to-end |
| 22–24h | Asysta podczas pitch (demo operator, przełączanie slajdów) |

# 8. Ryzyka związane z podziałem i mitygacje

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Mitygacja |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 (Tech Lead) pracuje na zbyt wielu frontach i blokuje zespół | Wysokie | Krytyczny | Jasny podział: po godz. 14 P1 NIE pisze kodu infrastruktury, tylko AI. P4 przejmuje DevOps. |
| Kontrakt API się zmienia w trakcie | Średnie | Wysoki | Contract-first: pierwsza godzina to uzgodnienie API. Zmiany przez PR + review konsumenta. |
| M1 (data) nie zdąży z seed-em, M2 nie może testować RAG | Średnie | Wysoki | P2 dostarcza 3 testowe ustawy ręcznie już w H+3 (hard-coded JSON). Pełny ETL później. |
| Integracja między modułami zawodzi pod koniec | Wysokie | Krytyczny | M2 (H+14) = obowiązkowy end-to-end test. Jeśli nie działa, feature freeze dla wszystkich. |
| P4 nie ma co robić (gateway prosty) | Niskie | Średni | P4 celowo ma też: CI/CD, deploy, pitch, QA, backup video — nadmiar pracy zamiast niedomiar. |
| Brak komunikacji, każdy w swoim module | Średnie | Wysoki | Stand-up co 4h (5 min). Discord z channel per moduł. Tech Lead proaktywnie pyta o blokery. |
| Strefa Git konfliktów (każdy do main) | Niskie | Niski | Każdy moduł w osobnym katalogu (monorepo). Konflikty tylko w docker-compose i README. |

# 9. Struktura repo (monorepo z osobnymi modułami)

civiclens/
├── apps/
│   └── web/                    # M3 - Next.js (P3)
│       ├── package.json
│       ├── Dockerfile
│       └── src/
├── services/
│   ├── gateway-service/        # M4 - Gateway (P4) - PROSTSZY
│   │   ├── pyproject.toml
│   │   ├── Dockerfile
│   │   └── app/
│   ├── data-service/           # M1 - Data (P2)
│   │   ├── pyproject.toml
│   │   ├── Dockerfile
│   │   ├── alembic/
│   │   └── app/
│   └── ai-service/             # M2 - AI (P1)
│       ├── pyproject.toml
│       ├── Dockerfile
│       └── app/
├── contracts/                  # OpenAPI specs (źródło prawdy)
│   ├── gateway.yaml
│   ├── data.yaml
│   └── ai.yaml
├── infra/
│   ├── docker-compose.yml      # podnosi wszystko lokalnie
│   └── docker-compose.prod.yml # staging
├── .github/workflows/
│   ├── ci.yml                  # lint + test + build per module
│   └── deploy.yml
├── docs/
│   ├── architecture.md
│   └── runbook.md
├── Makefile                    # make up, make test, make deploy
└── README.md

## 9.1. Makefile (wspólny dla zespołu)

up:           ## start all services locally
	docker compose -f infra/docker-compose.yml up --build

test:         ## run all tests
	pytest services/ai-service services/data-service services/gateway-service

test-m1:      ## run data-service tests only
	cd services/data-service && pytest

mock-m1:      ## start mock M1 (prism + contracts/data.yaml)
	npx @stoplight/prism-cli mock contracts/data.yaml --port 8001

deploy:       ## deploy to staging
	./scripts/deploy.sh staging

# 10. Checklist startowy (pierwsza godzina)

Lista kontrolna, którą zespół powinien przejść w pierwszej godzinie hackathonu zanim ktokolwiek zacznie kodować „swoją część”.

[ ] Utworzyć repo GitHub + zaprosić wszystkich + protection rules na main.

[ ] Zainstalować lokalnie: Docker, Python 3.12, Node 20, uv/pnpm.

[ ] Założyć kanał Discord/Slack #hackathon + kanały per-moduł.

[ ] Każdy rysuje swoje OpenAPI (10 min) i commituje do contracts/*.yaml.

[ ] Review OpenAPI — wszyscy czytają kontrakty innych i zgłaszają uwagi.

[ ] Zatwierdzenie kontraktów przez P1 (Tech Lead) — od tego momentu zamrożone do M1.

[ ] Wspólny docker-compose.yml z 4 placeholderami (każdy wypełni swój).

[ ] Setup CI (P4) — zielony build na pustym kodzie.

[ ] Ustawienie konta OpenRouter + wspólny klucz (w secret manager, nie w repo!).

[ ] START → każdy implementuje swój moduł.

— Powodzenia na hackathonie! —